会 议 纪 要

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议名称** | 音乐知识管理系统概要设计第一次讨论 | | |
| **主 题 词** | 音乐知识管理系统 概要设计 第一次讨论 | | |
| **会议时间** | 2023.10.21 21:00 | **会议地点** | 教学楼E栋222 |
| **记 录 人** | 陈杰煌 | | |
| **参会人员** | 罗康强、李家顺、陈欣欣、方松杰、罗子鸣、陈雨庭、郑梓宏、陈杰煌 | | |
| **会议主要内容** | 1. 基于需求讨论和设计项目的功能组成模块；  2. 针对项目各模块讨论初步功能划分；  3. 综合小组各成员能力决定设计所使用到的语言和框架；  4. 确立前后端小组成员负责人数。 | | |
| **会议决定** | 1. 由登陆注册、音乐主界面、歌曲搜索、歌曲播放器、个人歌单、好友空间等模块组成项目； 2. 音乐主界面设计功能栏用于实现其他模块功能，同时要求设计界面美观和内容充足； 3. 采用B/S结构，前端使用css、js、jsp，后端使用SSM 4. 由罗康强担任负责人协同方松杰、陈欣欣负责后端开发 5. 由罗子鸣担任负责人协同李家顺、郑梓宏、陈雨庭、陈杰煌负责前端开发； 6. 组长罗康强同时也负责对前后端工作的监督 | | |
| **任务计划** | 1. 后端组先行设计后端项目结构的代码实现； 2. 组长罗康强与前端组考虑和设计各模块实现样式。 | | |