会 议 纪 要

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议名称** | 音乐知识管理系统概要设计讨论第二次讨论 | | |
| **主 题 词** | 音乐知识管理系统 概要设计 第二次讨论 | | |
| **会议时间** | 2023.10.26 21:00 | **会议地点** | 教学楼E栋222 |
| **记 录 人** | 陈杰煌 | | |
| **参会人员** | 罗康强、李家顺、陈欣欣、方松杰、罗子鸣、陈雨庭、郑梓宏、陈杰煌 | | |
| **会议主要内容** | 1. 对项目组成设计的完善；  2. 针对项目各模块讨论功能的添加和再划分；  3. 提出对项目的技术缺陷和弥补；  4. 讨论提高项目效率的算法。 | | |
| **会议决定** | 1. 项目系统分为音乐资源共享中心和音乐交流中心；  2. 确定音乐资源共享中心包括音乐资源分类、音乐库、搜索引擎、排行榜；   1. 音乐交流中心则包括好友列表、好友空间； 2. 确定系统由个人模块、歌单模块、播放器模块、发现音乐模块、音乐搜索引擎模块、音乐空间模块组成； 3. MySQL数据库存储数据、Tomcat作为服务器以及新增bootstrap框架作为页面美化，JSTL实现前后端交互功能； 4. 计划使用KNN、SGD等多种算法用于搜索、推荐等 | | |
| **任务计划** | 1. 组长罗康强监督前端组考虑页面样式； 2. 负责人罗子鸣组织前端成员进行各模块页面内容初步工作； 3. 由后端组负责设计、决定和编写算法； | | |